## Slide 1: Proposta de Pla de mesures Anàlisi de les accions a dur a terme per a la prevenció de l’assetjament sexual en el transport públic
Juny de 2021

## Slide 2: Pla d’Acció: Línies d’actuació i mesures
FOCUS GRUP
TREBALL INTERN
5 LÍNIES D’ACTUACIÓ
18 MESURES
L’anàlisi benchmark, el treball de camp, els focus grup i les diferents reunions de seguiment amb l’equip de projecte han resultat en la identificació de 5 Línies d’Actuació (LA) en l’àmbit de la prevenció de l’assetjament sexual i 18 mesures, que en desenvolupen el seu contingut.
BENCHMARK
TREBALL DE CAMP
+ 100 casos d’aplicació estudiats
Reunions amb el grup de treball
F1. Dones usuàries
F2. Entitats de dones
F3. Operadors ferroviaris
F4. Operadors transport terrestre
Enquesta sobre l’assetjament sexual al transport públic (EASTP 2020)

## Slide 3: Pla d’Acció: Línies d’actuació i mesures
LA1: Governança
LA2: Disseny i operacions
LA3: Sistemes de prevenció i atenció
LA4: Sensibilització i conscienciació
LA5: Eines tecnològiques
El Pla d’Acció es segmenta en 5 línies d’actuació, alineades amb el benchmarking i protocol realitzats:

## Slide 4: Pla d’Acció: Línies d’actuació i mesures
Amb l’objectiu de donar contingut a cadascuna de les LA s’ha desenvolupat...
Una fitxa per a cada Línia d’Actuació, en la que s’identifiquen:
  Una breu descripció per cada LA
  Els seus propòsits
  Una breu descripció de cada mesura
Una fitxa per a cada mesura, en la que es detalla:
  Una breu descripció
  La finalitat de la mesura
  Les actuacions a dur a terme
  El termini d’implantació
  Els agents (responsables i a implicar)
  Valoració del cost econòmic
Exemple de fitxa de Línia d’Actuació
Exemple de fitxa de Mesura

## Slide 5
Descripció | Coordinació a nivell d’administracions i agents involucrats en la planificació i gestió de la mobilitat per la prevenció de l’assetjament sexual en el transport públic. Assentar les bases estratègiques i polítiques per a una futura gestió i planificació del transport amb perspectiva de gènere.
Propòsits de la LA1 | Definir el marc legal en el que implementar les mesures d’actuació per assegurar la seva correcta implementació. Establir estructures de gestió amb la finalitat de conèixer i fer front als conflictes d’assetjament sexual. Cercar i gestionar informació amb l’objectiu de fer un diagnosi de la situació de les dones al sistema de transport públic. Promoure les oportunitats laborals i la presència de les dones en l’àmbit del sector de transports.
Mesures de la LA1
1.1. Polítiques i plans estratègics de l’administració
Integrar la perspectiva de gènere en el procés de planificació de la mobilitat.
Incloure avaluacions d’impacte de gènere a tots els plans i mesures de mobilitat i transport públic.
Incloure el clausurat de gènere en les licitacions públiques.
Disposar d’un equip d'especialistes en suport a la integració de la perspectiva de gènere en els futurs projectes dels sector dels transports i les infraestructures.
1.2. Estructures de gestió
Definir la Comissió de Seguiment que avaluarà i supervisarà el compliment del Protocol unitari i integral d’abordatge d’agressions sexuals per al sistema de mobilitat i transport públic.
  La comissió s’organitzarà internament per tal d’abordar els aspectes tècnics
  La comissió tindrà la responsabilitat de realitzar un informe anual de seguiment
LA1: Governança | LA2: Disseny i operacions | LA3: Sistemes de prevenció i atenció | LA4: Sensibilització i conscienciació | LA5: Eines tecnològiques
Notes: 1.1
Consensuar i establir els estàndards (formats, estructura, nomenclatura) que han de seguir les dades de mobilitat per garantir la seva lectura i interoperabilitat entre diferents bases de dades. Aquesta estandardització es planteja de forma progressiva, prioritzant aquelles dades més útils i significatives per als agents de la mobilitat.
1.2
Crear una plataforma que serveixi d’accés per a la consulta integral de les dades de mobilitat de Catalunya, referenciant-les a les bases de dades dels proveïdors d’informació. Es requerirà establir vincles de col·laboració amb els agents generadors de dades privats per a què accedeixin a compartir i integrar la seva informació en la plataforma. Es promourà obrir certes dades de la plataforma al públic, per la seva consulta i possibilitar la seva explotació per generar nous serveis innovadors amb elles. Aquesta obertura es valorarà en funció de la sensibilitat de la informació, a fi de no comprometre la seguretat dels sistemes de mobilitat, dels seus usuaris o dels models de negoci dels operadors de transport o logístics.
1.3
Analitzar els requeriments de subministrament d’informació de les dades, i adoptar un protocol de compartició que s’adapti a les necessitats detectades (format, estructura, nomenclatura, periodicitat, privacitat o seguretat). Es preveu que aquest protocol s’implementi per tots els processos de contractació pública (agents privats) i per a la compartició (voluntària) d’altres dades (d’agents públics, privats i usuaris particulars).
1.4
Desenvolupar un pla de seguretat amb l’objectiu de garantir la seguretat i inviolabilitat de les dades de mobilitat que puguin ser crítiques en la presa de decisions, davant un escenari de creixent generació i intercanvi d’informació per mitjans digitals que la poden fer més vulnerable. Aquesta tasca requereix la col·laboració entre agents públics i privats, en compartir-ne l’interès en la seguretat de les dades.

## Slide 6
Mesures de la LA1
Dissenyar mesures específiques de protecció contra l’assetjament sexual a les dones treballadores del transport públic.
Crear una xarxa de dones del sector de la mobilitat per impulsar mesures d’apoderament.
Llençar una campanya de visibilització de les dones del sector del transport i la mobilitat.
Realitzar conferències i promoure debats sobre el paper de les dones a la mobilitat i l’impacte a la seva quotidianitat.
1.4. Apoderament de les dones del sector
1.3. Ampliació del coneixement i diagnosi de la situació
Realitzar enquestes periòdiques sobre els patrons de mobilitat i desplaçaments des de la perspectiva de gènere.
Disposar d’eines d’informació i seguiment per veure l’evolució de les polítiques implementades contra l’assetjament sexual. Una d’elles seria la realització d’enquestes periòdiques de caracterització de l’assetjament sexual al transport públic.
Anàlisis de la mobilitat de les dones i col·lectius més vulnerables.
LA1: Governança | LA2: Disseny i operacions | LA3: Sistemes de prevenció i atenció | LA4: Sensibilització i conscienciació | LA5: Eines tecnològiques
Notes: 1.1
Consensuar i establir els estàndards (formats, estructura, nomenclatura) que han de seguir les dades de mobilitat per garantir la seva lectura i interoperabilitat entre diferents bases de dades. Aquesta estandardització es planteja de forma progressiva, prioritzant aquelles dades més útils i significatives per als agents de la mobilitat.
1.2
Crear una plataforma que serveixi d’accés per a la consulta integral de les dades de mobilitat de Catalunya, referenciant-les a les bases de dades dels proveïdors d’informació. Es requerirà establir vincles de col·laboració amb els agents generadors de dades privats per a què accedeixin a compartir i integrar la seva informació en la plataforma. Es promourà obrir certes dades de la plataforma al públic, per la seva consulta i possibilitar la seva explotació per generar nous serveis innovadors amb elles. Aquesta obertura es valorarà en funció de la sensibilitat de la informació, a fi de no comprometre la seguretat dels sistemes de mobilitat, dels seus usuaris o dels models de negoci dels operadors de transport o logístics.
1.3
Analitzar els requeriments de subministrament d’informació de les dades, i adoptar un protocol de compartició que s’adapti a les necessitats detectades (format, estructura, nomenclatura, periodicitat, privacitat o seguretat). Es preveu que aquest protocol s’implementi per tots els processos de contractació pública (agents privats) i per a la compartició (voluntària) d’altres dades (d’agents públics, privats i usuaris particulars).
1.4
Desenvolupar un pla de seguretat amb l’objectiu de garantir la seguretat i inviolabilitat de les dades de mobilitat que puguin ser crítiques en la presa de decisions, davant un escenari de creixent generació i intercanvi d’informació per mitjans digitals que la poden fer més vulnerable. Aquesta tasca requereix la col·laboració entre agents públics i privats, en compartir-ne l’interès en la seguretat de les dades.

## Slide 7
Descripció | Establir les transformacions necessàries en el disseny de les infraestructures, els espais, vehicles i operacions del transport públic per garantir que els serveis de transport ajudin a satisfer les necessitats específiques i comunes de totes les persones usuàries, tot promovent un transport públic amb igualtat de condicions.
Propòsits de la LA2 | Establir una planificació i un disseny del sistema de transport tenint en compte les necessitats de les dones al sector. Dissenyar un transport públic integrat amb l’espai públic que millori i pal·liï la percepció d'inseguretat. Adaptar les infraestructures i els vehicles per que el transport públic sigui més inclusiu.
Mesures de la LA2
2.1. Planificació amb criteris de gènere
Integrar la perspectiva de gènere en el disseny de l’urbanisme de les ciutats per fer-les més inclusives i amb l’objectiu de reduir l’assetjament sexual.
Aplicar la transversalitat de gènere en la planificació del transport i mobilitat, incorporant pautes i criteris de gènere.
Promoure una infraestructura del transport públic inclusiva i sensible al gènere i a la diversitat funcional.
Incorporar la participació ciutadana dels col·lectius de persones viatgeres del transport públic en el procés de planificació.
LA1: Governança | LA2: Disseny i operacions | LA3: Sistemes de prevenció i atenció | LA4: Sensibilització i conscienciació | LA5: Eines tecnològiques
Notes: 1.1
Consensuar i establir els estàndards (formats, estructura, nomenclatura) que han de seguir les dades de mobilitat per garantir la seva lectura i interoperabilitat entre diferents bases de dades. Aquesta estandardització es planteja de forma progressiva, prioritzant aquelles dades més útils i significatives per als agents de la mobilitat.
1.2
Crear una plataforma que serveixi d’accés per a la consulta integral de les dades de mobilitat de Catalunya, referenciant-les a les bases de dades dels proveïdors d’informació. Es requerirà establir vincles de col·laboració amb els agents generadors de dades privats per a què accedeixin a compartir i integrar la seva informació en la plataforma. Es promourà obrir certes dades de la plataforma al públic, per la seva consulta i possibilitar la seva explotació per generar nous serveis innovadors amb elles. Aquesta obertura es valorarà en funció de la sensibilitat de la informació, a fi de no comprometre la seguretat dels sistemes de mobilitat, dels seus usuaris o dels models de negoci dels operadors de transport o logístics.
1.3
Analitzar els requeriments de subministrament d’informació de les dades, i adoptar un protocol de compartició que s’adapti a les necessitats detectades (format, estructura, nomenclatura, periodicitat, privacitat o seguretat). Es preveu que aquest protocol s’implementi per tots els processos de contractació pública (agents privats) i per a la compartició (voluntària) d’altres dades (d’agents públics, privats i usuaris particulars).
1.4
Desenvolupar un pla de seguretat amb l’objectiu de garantir la seguretat i inviolabilitat de les dades de mobilitat que puguin ser crítiques en la presa de decisions, davant un escenari de creixent generació i intercanvi d’informació per mitjans digitals que la poden fer més vulnerable. Aquesta tasca requereix la col·laboració entre agents públics i privats, en compartir-ne l’interès en la seguretat de les dades.

## Slide 8
Mesures de la LA2
2.3. Infraestructures segures, accessibles i ben il·luminades
Millora de l'accessibilitat des de la perspectiva de gènere a les estacions, andanes i parades d'autobús o ferrocarril per afavorir la sensació de seguretat i comoditat del desplaçament.
Redissenyar, si s’escau, les parades de transport públic seguint estàndards de inclusió i igualtat, per millorar la sensació de seguretat.
Disposar d’informació en temps real sobre la circulació dels autobusos per evitar les esperes innecessàries a les parades
LA1: Governança | LA2: Disseny i operacions | LA3: Sistemes de prevenció i atenció | LA4: Sensibilització i conscienciació | LA5: Eines tecnològiques
2.2. Integració del transport públic amb la resta dels usos de l’espai públic
Realitzar avaluacions de riscos des de la perspectiva de gènere alhora de planificar la ubicació de les parades de serveis de transports públics.
Impulsar la intermodalitat entre els modes de transport, garantint la seguretat entre els principals objectius dels espais per contribuir a l’ús dels recursos de transport públics.
Impulsar les parades flexibles i intermèdies d'autobús durant la nit.
Notes: 1.1
Consensuar i establir els estàndards (formats, estructura, nomenclatura) que han de seguir les dades de mobilitat per garantir la seva lectura i interoperabilitat entre diferents bases de dades. Aquesta estandardització es planteja de forma progressiva, prioritzant aquelles dades més útils i significatives per als agents de la mobilitat.
1.2
Crear una plataforma que serveixi d’accés per a la consulta integral de les dades de mobilitat de Catalunya, referenciant-les a les bases de dades dels proveïdors d’informació. Es requerirà establir vincles de col·laboració amb els agents generadors de dades privats per a què accedeixin a compartir i integrar la seva informació en la plataforma. Es promourà obrir certes dades de la plataforma al públic, per la seva consulta i possibilitar la seva explotació per generar nous serveis innovadors amb elles. Aquesta obertura es valorarà en funció de la sensibilitat de la informació, a fi de no comprometre la seguretat dels sistemes de mobilitat, dels seus usuaris o dels models de negoci dels operadors de transport o logístics.
1.3
Analitzar els requeriments de subministrament d’informació de les dades, i adoptar un protocol de compartició que s’adapti a les necessitats detectades (format, estructura, nomenclatura, periodicitat, privacitat o seguretat). Es preveu que aquest protocol s’implementi per tots els processos de contractació pública (agents privats) i per a la compartició (voluntària) d’altres dades (d’agents públics, privats i usuaris particulars).
1.4
Desenvolupar un pla de seguretat amb l’objectiu de garantir la seguretat i inviolabilitat de les dades de mobilitat que puguin ser crítiques en la presa de decisions, davant un escenari de creixent generació i intercanvi d’informació per mitjans digitals que la poden fer més vulnerable. Aquesta tasca requereix la col·laboració entre agents públics i privats, en compartir-ne l’interès en la seguretat de les dades.

## Slide 9
Descripció | Impuls dels sistemes de prevenció i atenció a les violències sexuals al transport públic que assentin les bases per a una actuació coordinada i adequada, des de la lògica de la no revictimització i la recuperació.
Propòsits de la LA3 | Definir les persones referents en l’abordatge de les violències masclistes al transport públic Disposar d’un personal del transport públic sensibilitzat en l’abordatge de les violències masclistes Facilitar la intervenció davant l’assetjament sexual al transport públic Impulsar la sensibilització ciutadana en la identificació de les violències sexuals Garantir la confidencialitat de les persones que viuen situacions de violència masclista
Mesures de la LA3
3.1. Protocol unitari i integral d’abordatge d’agressions sexuals per al sistema de mobilitat i transport públic
Garantir una harmonització dels diferents operadors del transport públic amb la creació d’un Protocol unitari i integral d’abordatge d’agressions sexuals per al sistema de mobilitat i transport públic.
Garantir uns persona responsable per part de cada operador de transport de l’actuació del Protocol unitari i integral d’abordatge d’agressions sexuals per al sistema de mobilitat i transport públic.
Designar la persona referent d’actuació del Protocol unitari i integral d’abordatge d’agressions sexuals per al sistema de mobilitat i transport públic en cada un dels torns laborals del transport públic.
Adaptar el circuit d’actuació del Protocol unitari i integral d’abordatge d’agressions sexuals per al sistema de mobilitat i transport públic a les necessitats específiques de cada transport públic.
Articular una xarxa d’actuació en el transport públic davant l’assetjament sexual.
Formar al personal dels mitjans de transport públic en relació amb el Protocol unitari i integral d’abordatge d’agressions sexuals per al sistema de mobilitat i transport públic.
LA1: Governança | LA2: Disseny i operacions | LA3: Sistemes de prevenció i atenció | LA4: Sensibilització i conscienciació | LA5: Eines tecnològiques
Notes: 1.1
Consensuar i establir els estàndards (formats, estructura, nomenclatura) que han de seguir les dades de mobilitat per garantir la seva lectura i interoperabilitat entre diferents bases de dades. Aquesta estandardització es planteja de forma progressiva, prioritzant aquelles dades més útils i significatives per als agents de la mobilitat.
1.2
Crear una plataforma que serveixi d’accés per a la consulta integral de les dades de mobilitat de Catalunya, referenciant-les a les bases de dades dels proveïdors d’informació. Es requerirà establir vincles de col·laboració amb els agents generadors de dades privats per a què accedeixin a compartir i integrar la seva informació en la plataforma. Es promourà obrir certes dades de la plataforma al públic, per la seva consulta i possibilitar la seva explotació per generar nous serveis innovadors amb elles. Aquesta obertura es valorarà en funció de la sensibilitat de la informació, a fi de no comprometre la seguretat dels sistemes de mobilitat, dels seus usuaris o dels models de negoci dels operadors de transport o logístics.
1.3
Analitzar els requeriments de subministrament d’informació de les dades, i adoptar un protocol de compartició que s’adapti a les necessitats detectades (format, estructura, nomenclatura, periodicitat, privacitat o seguretat). Es preveu que aquest protocol s’implementi per tots els processos de contractació pública (agents privats) i per a la compartició (voluntària) d’altres dades (d’agents públics, privats i usuaris particulars).
1.4
Desenvolupar un pla de seguretat amb l’objectiu de garantir la seguretat i inviolabilitat de les dades de mobilitat que puguin ser crítiques en la presa de decisions, davant un escenari de creixent generació i intercanvi d’informació per mitjans digitals que la poden fer més vulnerable. Aquesta tasca requereix la col·laboració entre agents públics i privats, en compartir-ne l’interès en la seguretat de les dades.

## Slide 10
Mesures de la LA3
3.4. Atenció i recuperació a les víctimes
Habilitar un espai d’atenció a les violències sexuals i recepció de denúncies al transport públic a les principals estacions de cada un dels modes de transport públic.
Fer seguiment i donar resposta a les denúncies que es reben, exposant l’estat de la denúncia i el decurs del cas.
Facilitar les vies de denúncies de l’assetjament sexual al transport públic.
Impulsar la creació d’una base de dades amb els recursos territorials disponibles d’atenció a les dones i les persones LGBTI.
Realitzar infografies del Protocol unitari i integral d’abordatge d’agressions sexuals per al sistema de mobilitat i transport públic indiqui les vies d’actuació davant un assetjament sexual.
3.3. Sistemes d’alarma i atenció
Augmentar la presència de càmeres de videovigilància al transport públic, els transbords, ascensors i les parades, i d’altres espais poc concorreguts, amb poca visibilitat i/o absència d’il·luminació.
Impulsar els dispositius d’alerta, auxili i socors a les parades del transport públic i a l’interior d’aquests.
3.2. Impulsar la figura de les agents preventives
Impulsar la figura de les agents preventives davant l’assetjament sexual al transport públic, formades en gènere i en l’actuació vers les violències masclistes en dates significatives i grans esdeveniments.
Creació de la figura d’intervenció, des la perspectiva de gènere, com a grup d’atenció especialitzat en la intervenció vers les violències masclistes al transport públic.
LA1: Governança | LA2: Disseny i operacions | LA3: Sistemes de prevenció i atenció | LA4: Sensibilització i conscienciació | LA5: Eines tecnològiques
Notes: 1.1
Consensuar i establir els estàndards (formats, estructura, nomenclatura) que han de seguir les dades de mobilitat per garantir la seva lectura i interoperabilitat entre diferents bases de dades. Aquesta estandardització es planteja de forma progressiva, prioritzant aquelles dades més útils i significatives per als agents de la mobilitat.
1.2
Crear una plataforma que serveixi d’accés per a la consulta integral de les dades de mobilitat de Catalunya, referenciant-les a les bases de dades dels proveïdors d’informació. Es requerirà establir vincles de col·laboració amb els agents generadors de dades privats per a què accedeixin a compartir i integrar la seva informació en la plataforma. Es promourà obrir certes dades de la plataforma al públic, per la seva consulta i possibilitar la seva explotació per generar nous serveis innovadors amb elles. Aquesta obertura es valorarà en funció de la sensibilitat de la informació, a fi de no comprometre la seguretat dels sistemes de mobilitat, dels seus usuaris o dels models de negoci dels operadors de transport o logístics.
1.3
Analitzar els requeriments de subministrament d’informació de les dades, i adoptar un protocol de compartició que s’adapti a les necessitats detectades (format, estructura, nomenclatura, periodicitat, privacitat o seguretat). Es preveu que aquest protocol s’implementi per tots els processos de contractació pública (agents privats) i per a la compartició (voluntària) d’altres dades (d’agents públics, privats i usuaris particulars).
1.4
Desenvolupar un pla de seguretat amb l’objectiu de garantir la seguretat i inviolabilitat de les dades de mobilitat que puguin ser crítiques en la presa de decisions, davant un escenari de creixent generació i intercanvi d’informació per mitjans digitals que la poden fer més vulnerable. Aquesta tasca requereix la col·laboració entre agents públics i privats, en compartir-ne l’interès en la seguretat de les dades.

## Slide 11
Descripció | Avançar en la sensibilització vers la igualtat de gènere i l’abordatge de les violències masclistes, a través d’accions internes per estimular la conscienciació de les persones treballadores i mitjançant accions comunicatives sensibilitzadores vers la ciutadania usuària del transport públic.
Propòsits de la LA4 | Sensibilitzar al personal del transport públic en les violències masclistes per tal d’afavorir la seva identificació i actuació. Impulsar l’acció comunitària davant l’assetjament sexual. Avançar en la sanció social vers l’assetjament sexual i els assetjadors. Manifestar activament la no tolerància vers les violències masclistes, i específicament vers l’assetjament sexual al transport públic. Incidir en la responsabilitat dels assetjadors i desresponsabilitzar a les persones que viuen situacions d’assetjament.
Mesures de la LA4
4.1. Formació al personal, administració i societat
Desplegar les eines per capacitar al personal del transport públic davant de l’assetjament sexual, incloent a les persones responsables de la gestió i la planificació dels diferents operadors del transport públic.
Formació en matèria de gènere al personal que treballa als diferents modes de transport públic, incloent a les persones responsables de la gestió i la planificació dels diferents operadors del transport públic.
Formació específica en l’abordatge de les violències sexuals al personal de seguretat del transport públic.
Organitzar i promoure jornades de gènere amb temàtiques específiques de transport adreçades a tots els sectors implicats amb un propòsit prospectiu, anàlisi dels problemes i compartir experiències.
LA1: Governança | LA2: Disseny i operacions | LA3: Sistemes de prevenció i atenció | LA4: Sensibilització i conscienciació | LA5: Eines tecnològiques
Notes: 1.1
Consensuar i establir els estàndards (formats, estructura, nomenclatura) que han de seguir les dades de mobilitat per garantir la seva lectura i interoperabilitat entre diferents bases de dades. Aquesta estandardització es planteja de forma progressiva, prioritzant aquelles dades més útils i significatives per als agents de la mobilitat.
1.2
Crear una plataforma que serveixi d’accés per a la consulta integral de les dades de mobilitat de Catalunya, referenciant-les a les bases de dades dels proveïdors d’informació. Es requerirà establir vincles de col·laboració amb els agents generadors de dades privats per a què accedeixin a compartir i integrar la seva informació en la plataforma. Es promourà obrir certes dades de la plataforma al públic, per la seva consulta i possibilitar la seva explotació per generar nous serveis innovadors amb elles. Aquesta obertura es valorarà en funció de la sensibilitat de la informació, a fi de no comprometre la seguretat dels sistemes de mobilitat, dels seus usuaris o dels models de negoci dels operadors de transport o logístics.
1.3
Analitzar els requeriments de subministrament d’informació de les dades, i adoptar un protocol de compartició que s’adapti a les necessitats detectades (format, estructura, nomenclatura, periodicitat, privacitat o seguretat). Es preveu que aquest protocol s’implementi per tots els processos de contractació pública (agents privats) i per a la compartició (voluntària) d’altres dades (d’agents públics, privats i usuaris particulars).
1.4
Desenvolupar un pla de seguretat amb l’objectiu de garantir la seguretat i inviolabilitat de les dades de mobilitat que puguin ser crítiques en la presa de decisions, davant un escenari de creixent generació i intercanvi d’informació per mitjans digitals que la poden fer més vulnerable. Aquesta tasca requereix la col·laboració entre agents públics i privats, en compartir-ne l’interès en la seguretat de les dades.

## Slide 12
Mesures de la LA4
4.2. Campanyes de conscienciació
Campanyes d’informació i sensibilització adreçades a la ciutadania, fent èmfasi en el rebuig vers les violències sexuals i evidenciant l’existència del Protocol unitari i integral d’abordatge d’agressions sexuals per al sistema de mobilitat i transport públic.
Incorporar en els projectes educatius de mobilitat la sensibilització vers l’assetjament sexual, fent èmfasi en la responsabilitat dels homes que assetgen.
Impulsar actuacions de sensibilització enfocades als homes, amb l’objectiu que se sentin interpel·lats i rebutgin les violències sexuals que poden produir-se.
Conscienciar de la importància de donar resposta a tota persona que pugui ser víctima d’un assetjament sexual, per incentivar a la intervenció comunitària.
Eliminar de tot el sistema de transport públic qualsevol publicitat sexista.
4.3. Atenció i recuperació a les víctimes
Impulsar campanyes comunicatives de les mesures de prevenció i actuació front l’assetjament sexual ja existents.
LA1: Governança | LA2: Disseny i operacions | LA3: Sistemes de prevenció i atenció | LA4: Sensibilització i conscienciació | LA5: Eines tecnològiques
Notes: 1.1
Consensuar i establir els estàndards (formats, estructura, nomenclatura) que han de seguir les dades de mobilitat per garantir la seva lectura i interoperabilitat entre diferents bases de dades. Aquesta estandardització es planteja de forma progressiva, prioritzant aquelles dades més útils i significatives per als agents de la mobilitat.
1.2
Crear una plataforma que serveixi d’accés per a la consulta integral de les dades de mobilitat de Catalunya, referenciant-les a les bases de dades dels proveïdors d’informació. Es requerirà establir vincles de col·laboració amb els agents generadors de dades privats per a què accedeixin a compartir i integrar la seva informació en la plataforma. Es promourà obrir certes dades de la plataforma al públic, per la seva consulta i possibilitar la seva explotació per generar nous serveis innovadors amb elles. Aquesta obertura es valorarà en funció de la sensibilitat de la informació, a fi de no comprometre la seguretat dels sistemes de mobilitat, dels seus usuaris o dels models de negoci dels operadors de transport o logístics.
1.3
Analitzar els requeriments de subministrament d’informació de les dades, i adoptar un protocol de compartició que s’adapti a les necessitats detectades (format, estructura, nomenclatura, periodicitat, privacitat o seguretat). Es preveu que aquest protocol s’implementi per tots els processos de contractació pública (agents privats) i per a la compartició (voluntària) d’altres dades (d’agents públics, privats i usuaris particulars).
1.4
Desenvolupar un pla de seguretat amb l’objectiu de garantir la seguretat i inviolabilitat de les dades de mobilitat que puguin ser crítiques en la presa de decisions, davant un escenari de creixent generació i intercanvi d’informació per mitjans digitals que la poden fer més vulnerable. Aquesta tasca requereix la col·laboració entre agents públics i privats, en compartir-ne l’interès en la seguretat de les dades.

## Slide 13
Descripció | Estimular l’ús de les eines tecnològiques a la disposició de la ciutadania per tal d’afavorir la denúncia de situacions d’assetjament sexual i facilitar la connexió de les persones usuàries del transport públic amb les empreses proveïdores del transport públic.
Propòsits de la LA5 | Afavorir la recepció de denúncies de violències sexuals al transport públic. Encoratjar a denunciar a les dones i les persones LGBTI que viuen situacions d’assetjament sexual al transport públic. Facilitar que les persones que viuen situacions d’assetjament sexual al transport públic puguin denunciar aquestes situacions, com a resposta comunitària. Observar quines variables intervenen en les situacions d’assetjament sexual al transport públic (zona, hora, afluència, espai, etc.).
Mesures de la LA5
5.1. Pàgines web, aplicacions mòbils i fòrums col·lectius
Impulsar una bústia virtual anònima de denúncies de violències sexuals per poder comptabilitzar els assetjaments que es pateixen o es detecten al transport públic, però que no s’inicia un procediment administratiu.
Incorporar una eina de comunicació o una aplicació digital per tal de que les persones usuàries puguin reportar qualsevol situació d’assetjament sexual, i permetre així ràpidament l’actuació dels agents de vigilància.
5.2. Digitalització de les agressions i punts crítics
Fer un mapeig d’aquelles estacions o transports en què es denuncien més situacions d’assetjament sexual per a dissenyar mesures específiques.
Creació d’un Registre que reculli les situacions d’assetjament detectades i denunciades.
LA1: Governança | LA2: Disseny i operacions | LA3: Sistemes de prevenció i atenció | LA4: Sensibilització i conscienciació | LA5: Eines tecnològiques
Notes: 1.1
Consensuar i establir els estàndards (formats, estructura, nomenclatura) que han de seguir les dades de mobilitat per garantir la seva lectura i interoperabilitat entre diferents bases de dades. Aquesta estandardització es planteja de forma progressiva, prioritzant aquelles dades més útils i significatives per als agents de la mobilitat.
1.2
Crear una plataforma que serveixi d’accés per a la consulta integral de les dades de mobilitat de Catalunya, referenciant-les a les bases de dades dels proveïdors d’informació. Es requerirà establir vincles de col·laboració amb els agents generadors de dades privats per a què accedeixin a compartir i integrar la seva informació en la plataforma. Es promourà obrir certes dades de la plataforma al públic, per la seva consulta i possibilitar la seva explotació per generar nous serveis innovadors amb elles. Aquesta obertura es valorarà en funció de la sensibilitat de la informació, a fi de no comprometre la seguretat dels sistemes de mobilitat, dels seus usuaris o dels models de negoci dels operadors de transport o logístics.
1.3
Analitzar els requeriments de subministrament d’informació de les dades, i adoptar un protocol de compartició que s’adapti a les necessitats detectades (format, estructura, nomenclatura, periodicitat, privacitat o seguretat). Es preveu que aquest protocol s’implementi per tots els processos de contractació pública (agents privats) i per a la compartició (voluntària) d’altres dades (d’agents públics, privats i usuaris particulars).
1.4
Desenvolupar un pla de seguretat amb l’objectiu de garantir la seguretat i inviolabilitat de les dades de mobilitat que puguin ser crítiques en la presa de decisions, davant un escenari de creixent generació i intercanvi d’informació per mitjans digitals que la poden fer més vulnerable. Aquesta tasca requereix la col·laboració entre agents públics i privats, en compartir-ne l’interès en la seguretat de les dades.

## Slide 14: 6. Calendari
Fase 1. Relacions de precedències i sinèrgies
Les relacions de precedències indiquen condicions necessàries per iniciar les mesures
Les relacions de sinèrgies indiquen mesures que es beneficien del seu desenvolupament seqüencial o en paral·lel, però no indiquen una condició
Fase 2. Caracterització dels beneficis i complexitat de les mesures
Permet prioritzar mesures sense relacions de precedències entre elles, segons dos criteris:
Beneficis (alineació amb els objectius, impacte socioeconòmic, rellevància estratègica, etc.)
Complexitat (inversió econòmica, condicionants legals, terminis d’implementació, maduresa tecnològica, etc.)
Fase 3. Cronograma d’implementació.
Mesures prioritzades en funció de les relacions lògiques entre elles i el seu grau de retorn i complexitat.
El cronograma que es presenta és el resultat d’una anàlisi de priorització de les mesures. Aquest s’ha efectuat en dues fases*:
Notes: Priorització a partir de precedents requerits i relació entre mesures
Priorització en base a quatre criteris qualitatius establerts
  Grau d’alineació amb els objectius de l’ADMC
  Costos/Barreres d’implementació
    Inversió econòmica
    Condicionants legals
    Termini d’implantació
  Beneficis/Facilitat d’implementació
    Impacte econòmic
    Generació de llocs de treball
    Maduresa tecnològica
  Rellevància estratègica
    Innovació
    Projecció internacional

## Slide 15: 6. Calendari
 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
LA1 | 1.1. Polítiques i plans estratègics de l’administració |  |  |  |  | 
 | 1.2. Estructures de gestió |  |  |  |  | 
 | 1.3. Ampliació del coneixement i diagnosi de la situació |  |  |  |  | 
 | 1.4. Apoderament de les dones del sector |  |  |  |  | 
LA2 | 2.1. Planificació amb criteris de gènere |  |  |  |  | 
 | 2.2. Integració del transport públic amb la resta d’usos de l’espai públic |  |  |  |  | 
 | 2.3. Infraestructures segures, accessibles i ben il·luminades |  |  |  |  | 
LA3 | 3.1. Protocol unitari i integral d’abordatge d’agressions sexuals per al sistema de mobilitat i transport públic |  |  |  |  | 
 | 3.2. Impulsar la figura de les agents preventives |  |  |  |  | 
 | 3.3. Sistemes d’alarma i atenció |  |  |  |  | 
 | 3.4. Atenció i recuperació a les víctimes |  |  |  |  | 
LA4 | 4.1. Formació al personal, administració i societat |  |  |  |  | 
 | 4.2. Campanyes de conscienciació |  |  |  |  | 
 | 4.3. Atenció i recuperació a les víctimes |  |  |  |  | 
LA5 | 5.1. Pàgines web, aplicacions mòbils i fòrums col·lectius |  |  |  |  | 
 | 5.2. Digitalització de les agressions i punts crítics |  |  |  |  | 
Cronograma: Desenvolupament mesura Revisió o continuació de les mesures
La implementació de les mesures no pot desenvolupar-se de manera simultània. A continuació es presenta una proposta de cronograma d’implementació al llarg dels propers anys.
Notes: Mesures fàcils
5.5 i 7.4
1.4 i 5.4
7.3 i 6.1
7.1, 6.2
7.5 i 6.3
3.3
2.1
2.2 i 2.3
3.2
Mesures difícils
1.1 i 5.1 (por trabajo DTES)
1.2 (requiere 1.1) i 4.1 (por finalización T-Mobilitat)
3.1 (sinergia bien con 1.1 i 1.2)
1.3 (por sinergia con plataforma), 4.2 i 4.3
5.2
5.3

## Slide 16: 7. Definició de la governança
GOVERNANÇA GLOBAL
COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Consell Participatiu
Comitè Estratègic
Comissió de seguiment
Agents a implicar
Agents Responsables
Canals de participació
GESTIONA I CONTROLA LA IMPLANTACIÓ DEL PLA
IMPLEMENTA I MONITORITZA EL PROGRÉS DE LES MESURES DEL PLA
GESTIÓ DE LES MESURES
Per tal d’impulsar la implantació i efectuar un seguiment de les diferents línies d’actuació del Pla, es considera essencial disposar d’una governança específica per a supervisar el desplegament de les mesures i coordinar els esforços dels agents responsables.
Es preveu que la governança del Pla consti de dos nivells.

## Slide 17: Annex - Mesures
LA1: Governança
LA2: Disseny i operacions
LA3: Sistemes de prevenció i atenció
LA4: Sensibilització i conscienciació
LA5: Eines tecnològiques
En aquest annex es descriuen els mesures a partir dels cinc eixos:

## Slide 18
Descripció | Desenvolupar estratègies i polítiques per promoure iniciatives que eliminin les diferències de gènere al sector de la mobilitat en general i del transport públic. Aquestes accions plantejades per governs, institucions i autoritats del transport, responen a la necessitat de planificar i dissenyar amb perspectiva de gènere la mobilitat i connectivitat del transport. |  |  |  | 
Finalitat | Millorar el sistema de transport públic d’una manera més inclusiva. Prevenir l’assetjament sexual al transport públic. Millorar la percepció de seguretat en la mobilitat de les dones. Atendre a les necessitats específiques de les dones. |  |  |  | 
Actuacions a dur a terme | Treballar conjuntament amb els operadors per integrar la perspectiva de gènere en tot el procés de planificació i incloure objectius per a la igualtat de gènere. Incloure avaluacions d’impacte de gènere a tots els plans i mesures de mobilitat i transport públic. Incloure dins les licitacions públiques el clausurat de gènere, com a mínim l’exigència del pla d’igualtat, protocol de prevenció de l’assetjament sexual i formació específica en igualtat de gènere en el personal de seguretat subcontractat... Disposar d’un equip d'especialistes en suport a la integració de la perspectiva de gènere en els futurs projectes dels sector dels transports i les infraestructures. |  |  |  | 
Termini (anys) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Agents responsables
Mesura 1.1.
Polítiques i plans estratègics de l’administració
Agents implicats
Generalitat de Catalunya
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Altres agents amb competències en planificació i gestió de la mobilitat (DIBA, AMB, etc.)
Principals ajuntaments
Operadors de transport públic
Línia d’actuació 1 (LA1): Governança
100.000 €
Cost estimat total d’implantació
Cronograma: Desenvolupament mesura Revisió o continuació de les mesures
Notes: Comentaris: Aquesta mesura es pot revisar per incloure com a prioritàries les dades definides a les mesures 2.2 i 2.3 (comunicacions entre infraestructura i vehicles connectats), 4.2 i 4.3 (oferta de transports), 5.1 (documentació electrònica) i 5.2 (plataforma d’operacions logístiques).
Cost:
Termini: Les revisions periòdiques es fan en un menor termini, ja que el grup i les dinàmiques de treball ja estaran creades i serà més fàcil reactivar-les que crear-les de nou

## Slide 19
Descripció | Implementar organismes de gestió encarregats de debatre i prendre accions per millorar la seguretat de les dones i els col·lectius vulnerables que utilitzen el transport públic. Representació de diversos grups d’interès per assegurar la diversitat d’opinió: persones usuàries, posicions de gestió, personal, representants d’associacions entre altres. |  |  |  | 
Finalitat | Formació d’un comitè o una posició de direcció destinat als conflictes de d’assetjament sexual. Fer front als problemes relacionats amb la seguretat de les dones al transport públic. |  |  |  | 
Actuacions a dur a terme | Definir la Comissió de Seguiment que avaluarà el Protocol unitari i integral d’abordatge d’agressions sexuals per al sistema de mobilitat i transport públic, i vetllarà per a la implementació d’aquest. S’organitzarà internament per tal d’abordar els aspectes tècnics. Entre les seves funcions, serà responsable de fer el seguiment del protocol i l’elaboració de l’informe anual. |  |  |  | 
Termini (anys) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Agents responsables
Mesura 1.2.
Estructures de gestió
Agents implicats
Generalitat de Catalunya
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Altres agents amb competències en planificació i gestió de la mobilitat (DIBA, AMB, etc.)
Principals ajuntaments
Operadors de transport
Línia d’actuació 1 (LA1): Governança
30.000 €
Cost estimat total d’implantació
Notes: Comentaris: Aquesta mesura es pot revisar per incloure com a prioritàries les dades definides a les mesures 2.2 i 2.3 (comunicacions entre infraestructura i vehicles connectats), 4.2 i 4.3 (oferta de transports), 5.1 (documentació electrònica) i 5.2 (plataforma d’operacions logístiques).
Cost:
Termini: Les revisions periòdiques es fan en un menor termini, ja que el grup i les dinàmiques de treball ja estaran creades i serà més fàcil reactivar-les que crear-les de nou

## Slide 20
Descripció | Proporcionar una base de coneixement que serveixi d’eina per millorar la qualitat de la experiència de viatge de les dones. Orientar la gestió del transport públic al capdavant de la formulació de polítiques amb informació de mobilitat en funció del gènere de base. Identificar i generar informació per caracteritzar l'assetjament sexual al transport públic, i realitzar propostes i recomanacions per eliminar l’assetjament sexual. |  |  |  | 
Finalitat | Conèixer els patrons de mobilitat de les dones i la seva experiència de viatge en relació a situacions d’assetjament sexual. Planificar el transport tenint en compte les necessitat de les dones. Dur a terme plans d’acció per reduir l’assetjament contra elles al sistema de transport públic. |  |  |  | 
Actuacions a dur a terme | Realitzar enquestes periòdiques per obtenir informació sobre els patrons de mobilitat de les persones usuàries dels diferents modes de transport públic i examinar els desplaçaments entre diferents col·lectius. Disposar d’eines d’informació i seguiment per veure l’evolució de les polítiques implementades contra l’assetjament sexual. Enter elles, la realització d’enquestes periòdiques per tal de caracteritzar l’assetjament sexual al transport públic i obtenir informació qualitativa i quantitativa sobre la caracterització de l’assetjament sexual. Els treballs han d’aportar informació sobre els reptes de l’assetjament sexual en relació a la violència contra les dones i permetre generar propostes d’intervenció i recomanacions de política pública. Anàlisis de la mobilitat de les dones i col·lectius més vulnerables per tal d'identificar periòdicament quins son els punts crítics del sistema de transport públic. |  |  |  | 
Termini (anys) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Agents responsables
Mesura 1.3.
Ampliació del coneixement i diagnosi de la situació
Agents implicats
Generalitat de Catalunya
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Altres agents amb competències en planificació i gestió de la mobilitat (DIBA, AMB, etc.)
Principals ajuntaments
Operadors de transport
Línia d’actuació 1 (LA1): Governança
250.000 €
Cost estimat total d’implantació
Notes: Comentaris: Aquesta mesura es pot revisar per incloure com a prioritàries les dades definides a les mesures 2.2 i 2.3 (comunicacions entre infraestructura i vehicles connectats), 4.2 i 4.3 (oferta de transports), 5.1 (documentació electrònica) i 5.2 (plataforma d’operacions logístiques).
Cost:
Termini: Les revisions periòdiques es fan en un menor termini, ja que el grup i les dinàmiques de treball ja estaran creades i serà més fàcil reactivar-les que crear-les de nou

## Slide 21
Descripció | Reforçar les capacitats i el protagonisme, així com crear oportunitats per les dones, tant de manera individual com col·lectiva. L’objectiu és que puguin participar, en termes d’igualtat, en l’accés als recursos, al reconeixement i a la presa de decisions en la planificació i gestió del sector del transport públic. Concretament, iniciatives per incorporar reconeixement i revalorització de les aportacions de les dones al sector del transport i garantir la representació de la veu de les dones en el lloc de treball i en les decisions de planificació del transport. |  |  |  | 
Finalitat | Reforçar les capacitats i el protagonisme de les dones. Crear oportunitats per les dones, de manera individual o com a col·lectiu, per poder participar en termes d’igualtat en l’accés als recursos. Crear oportunitats per poder participar en la presa de decisions i en la planificació i gestió del sector del transport públic. |  |  |  | 
Actuacions a dur a terme | Dissenyar mesures específiques de protecció contra l’assetjament sexual a les dones treballadores del transport públic que poden viure situacions d’assetjament sexual en desenvolupar la tasca laboral, per part d’un company de feina o un usuari del servei. Crear una xarxa de dones del sector de la mobilitat per impulsar mesures d’apoderament, amb l'objectiu de compartir els reptes i buscar solucions. Llençar una campanya de visibilització de les dones del sector del transport i mobilitat. Realitzar i promoure conferències per empoderar les dones en el transport i promoure debats sobre el paper de les dones en la mobilitat i l’impacte a la seva quotidianitat |  |  |  | 
Termini (anys) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Agents responsables
Mesura 1.4.
Empoderament de les dones del sector
Agents implicats
Generalitat de Catalunya
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Altres agents amb competències en planificació i gestió de la mobilitat (DIBA, AMB, etc.)
Principals ajuntaments
Operadors de transport
Línia d’actuació 1 (LA1): Governança
200.000 €
Cost estimat total d’implantació
Notes: Comentaris: Aquesta mesura es pot revisar per incloure com a prioritàries les dades definides a les mesures 2.2 i 2.3 (comunicacions entre infraestructura i vehicles connectats), 4.2 i 4.3 (oferta de transports), 5.1 (documentació electrònica) i 5.2 (plataforma d’operacions logístiques).
Cost:
Termini: Les revisions periòdiques es fan en un menor termini, ja que el grup i les dinàmiques de treball ja estaran creades i serà més fàcil reactivar-les que crear-les de nou

## Slide 22: Mesures
LA1: Governança
LA2: Disseny i operacions
LA3: Sistemes de prevenció i atenció
LA4: Sensibilització i conscienciació
LA5: Eines tecnològiques

## Slide 23
Descripció | Incorporació de la perspectiva de gènere en la planificació del transport i la mobilitat. És a dir, tenir en compte les necessitats de mobilitat i els patrons d’ús del transport públic dels diferents col·lectius per garantir un sistema de amb igualtat de condicions. |  |  |  | 
Finalitat | Promoure un transport públic amb igualtat de condicions. Dissenyar serveis de transport seguint el principi d’equitat. Millorar els modes sostenibles. Millorar el disseny de distàncies curtes. Recuperar la funció social i residencial de la ciutat. |  |  |  | 
Actuacions a dur a terme | Integrar la perspectiva de gènere en el disseny dels espais per millorar la qualitat del servei de transport públic i amb l’objectiu de reduir l’assetjament sexual: impulsar la utilització dels modes sostenibles, disseny d'una ciutat de distàncies curtes i recuperar la funció social i residencial de la ciutat (carrers per permetre el desplaçament de nens, dones i gent gran de forma segura i independent a la zona pública. Aplicar la transversalitat de gènere en la planificació del transport i mobilitat, incorporant pautes i criteris de gènere. Promoure una infraestructura inclusiva i sensible al gènere a la diversitat funcional, prioritzant l'adequació dels espais públics propers a les parades amb guardaries o centres de dia per gent gran. Incorporar la participació ciutadana dels col·lectius de persones viatgeres del transport públic en el procés de planificació (per exemple, implicant-los en la presa de decisions). |  |  |  | 
Termini (anys) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Agents responsables
Mesura 2.1.
Planificació amb criteris de gènere
Agents implicats
Generalitat de Catalunya
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Altres agents amb competències en planificació i gestió de la mobilitat (DIBA, AMB, etc.)
Principals ajuntaments
Operadors de transport
Línia d’actuació 2 (LA2): Disseny i operacions
200.000 €
Cost estimat total d’implantació
Notes: Comentaris: Aquesta mesura es pot revisar per incloure com a prioritàries les dades definides a les mesures 2.2 i 2.3 (comunicacions entre infraestructura i vehicles connectats), 4.2 i 4.3 (oferta de transports), 5.1 (documentació electrònica) i 5.2 (plataforma d’operacions logístiques).
Cost:
Termini: Les revisions periòdiques es fan en un menor termini, ja que el grup i les dinàmiques de treball ja estaran creades i serà més fàcil reactivar-les que crear-les de nou

## Slide 24
Descripció | Integrar el transport públic amb la resta d’usos de l’espai públic per garantir les necessitats de mobilitat de les dones: disseny dels passos de vianants, il·luminació pública, protocols d’ubicació de les parades, establir parades intermèdies, horaris accessibles... |  |  |  | 
Finalitat | Dissenyar un transport públic integrat amb l’espai públic que millori i pal·liï la percepció d’inseguretat. Elaborar estratègies sensibles al gènere adaptades a la realitat i patrons de mobilitat de les dones. Dissenyar sistemes de transport públic adaptats a les necessitats estratègiques sensibles al gènere per combatre la tendència a afavorir les necessitats dels homes en termes de variables com ara trajectes i freqüència. |  |  |  | 
Actuacions a dur a terme | Realitzar avaluacions de riscos des de la perspectiva de gènere alhora de planificar la ubicació de les parades de serveis de transports públics. Garantir que les parades no es troben en espais aïllats o solitaris, sinó en punts on la vigilància natural és possible a través de botigues i altres establiments. Proximitat entre les parades de transport públic i les entrades a edificis amb combinació amb usos comercials per a un major control social. Impulsar modes de transport convenientment connectats i garantir la seguretat entre els principals objectius dels espais per contribuir a l’ús dels recursos de transport públics. Impulsar les parades flexibles i intermèdies d'autobús durant la nit o en zones de baixa densitat. Dissenyar horaris d’accés adaptats i coordinats als horaris de les instal·lacions i equipaments (per exemple, escoles, hospitals, cementiris). |  |  |  | 
Termini (anys) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Agents responsables
Mesura 2.2.
Integració del transport públic amb la resta d’usos de l’espai públic
Agents implicats
Generalitat de Catalunya
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Altres agents amb competències en planificació i gestió de la mobilitat (DIBA, AMB, etc.)
Principals ajuntaments
Operadors de transport
Línia d’actuació 2 (LA2): Disseny i operacions
2.000.000 €
Cost estimat total d’implantació
Notes: Comentaris: Aquesta mesura es pot revisar per incloure com a prioritàries les dades definides a les mesures 2.2 i 2.3 (comunicacions entre infraestructura i vehicles connectats), 4.2 i 4.3 (oferta de transports), 5.1 (documentació electrònica) i 5.2 (plataforma d’operacions logístiques).
Cost:
Termini: Les revisions periòdiques es fan en un menor termini, ja que el grup i les dinàmiques de treball ja estaran creades i serà més fàcil reactivar-les que crear-les de nou

## Slide 25
Descripció | Iniciatives per millorar la seguretat i qualitat de les infraestructures del transport públic per tal de que aquestes siguin inclusives per a dones, nens i persones amb mobilitat diferencial. Aquestes iniciatives engloben entre d’altres: marquesines i parades de bus transparents i ben il·luminades, eliminació dels punts cecs, remodelació dels centres d’intercanvi modal... |  |  |  | 
Finalitat | Convertir les infraestructures del sistema de transport públic en espais segurs per les dones. |  |  |  | 
Actuacions a dur a terme | Millora de l'accessibilitat de les estacions, andanes i parades d'autobús o ferrocarril per afavorir la sensació de seguretat, la accessibilitat i la comoditat del desplaçament. Això inclou evitar les situacions “sense sortida” poc visibles i freqüentades i promoure la agrupació de locals comercials. Redisseny, si s’escau, de les parades de transport públic, seguint estàndards de inclusió i igualtat per millorar la sensació de seguretat: Incorporació de materials a les parades per crear espais totalment visibles amb la il·luminació adequada per garantir la sensació de seguretat de les persones usuàries i incorporació de rampes i baranes de doble nivell per garantir un ús inclusiu i segur del transport públic. Disposar d’informació en temps real de la circulació dels autobusos per evitar les esperes innecessàries a les parades |  |  |  | 
Termini (anys) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Agents responsables
Mesura 2.3.
Infraestructures segures, accessibles i ben il·luminades
Agents implicats
Generalitat de Catalunya
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Altres agents amb competències en planificació i gestió de la mobilitat (DIBA, AMB, etc.)
Principals ajuntaments
Operadors de transport
Línia d’actuació 2 (LA2): Disseny i operacions
2.000.000 €
Cost estimat total d’implantació
Notes: Comentaris: Aquesta mesura es pot revisar per incloure com a prioritàries les dades definides a les mesures 2.2 i 2.3 (comunicacions entre infraestructura i vehicles connectats), 4.2 i 4.3 (oferta de transports), 5.1 (documentació electrònica) i 5.2 (plataforma d’operacions logístiques).
Cost:
Termini: Les revisions periòdiques es fan en un menor termini, ja que el grup i les dinàmiques de treball ja estaran creades i serà més fàcil reactivar-les que crear-les de nou

## Slide 26: Mesures
LA1: Governança
LA2: Disseny i operacions
LA3: Sistemes de prevenció i atenció
LA4: Sensibilització i conscienciació
LA5: Eines tecnològiques

## Slide 27
Descripció | Establir, impulsar i distribuir el Protocol unitari i integral d’abordatge davant les agressions sexuals al transport públic, mitjançant la col·laboració i coordinació amb els diversos operadors de transport, designant les persones referents en la seva correcta aplicació |  |  |  | 
Finalitat | Redacció del Protocol d’abordatge a les agressions sexuals. Donar una resposta a les agressions sexuals. Definir les persones referents del Protocol en cada un dels mitjans de transport públic. Garantir una actuació curosa i coordinada en les intervencions. Sensibilitzar al personal del transport públic en l’abordatge de les violències masclistes. Refermar el compromís dels agents de mobilitat del SIMMB en l’abordatge de les violències masclistes. |  |  |  | 
Actuacions a dur a terme | Impulsar l’harmonització dels criteris entre els operadors del SIMMB basant-se en el Protocol unitari i integral d’abordatge d’agressions sexuals per al sistema de mobilitat i transport públic. Garantir uns persona responsable per part de cada operador de transport de l’actuació del Protocol unitari i integral d’abordatge d’agressions sexuals per al sistema de mobilitat i transport públic. Identificar les necessitats específiques de cada transport públic i adaptar el circuit d’actuació del Protocol unitari i integral d’abordatge d’agressions sexuals per al sistema de mobilitat i transport públic i fer difusió públic d’aquesta adhesió. Articular el circuit d’actuació davant l’assetjament sexual. Formar al personal dels mitjans de transport públic en relació amb el Protocol unitari i integral d’abordatge d’agressions sexuals per al sistema de mobilitat i transport públic |  |  |  | 
Termini (anys) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
50.000 €
Agents responsables
Mesura 3.1.
Protocol unitari i integral d’abordatge d’agressions sexuals per al sistema de mobilitat i transport públic
Agents implicats
Generalitat de Catalunya
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Cost estimat total d’implantació
Línia d’actuació 3 (LA3): Sistemes de prevenció i atenció
Altres agents amb competències en planificació i gestió de la mobilitat (SCT, DIBA, AMB, etc.)
Principals ajuntaments
Operadors de transport
Empreses proveïdores de serveis de seguretat
Notes: Comentaris: Aquesta mesura es pot revisar per incloure com a prioritàries les dades definides a les mesures 2.2 i 2.3 (comunicacions entre infraestructura i vehicles connectats), 4.2 i 4.3 (oferta de transports), 5.1 (documentació electrònica) i 5.2 (plataforma d’operacions logístiques).
Cost:
Termini: Les revisions periòdiques es fan en un menor termini, ja que el grup i les dinàmiques de treball ja estaran creades i serà més fàcil reactivar-les que crear-les de nou

## Slide 28
Descripció | Establir la figura d’agents preventives a les principals estacions de transport públic, amb una doble vessant d’actuació: d’intervenció directa davant situacions d’assetjament sexual i com a espai sensibilitzador vers les violències masclistes i específicament en l’assetjament sexual. |  |  |  | 
Finalitat | Garantir l’actuació de persones expertes en l’abordatge de les violències sexuals davant situacions d’assetjament sexual al transport públic. Sensibilitzar a les persones usuàries del transport públic en les violències masclistes i específicament en la identificació i resposta davant l’assetjament sexual a l’espai públic. Observar l’efecte d’aquesta actuació a petita escala per tal d’impulsar-la futurament en d’altres espais. Esdevenir referents en l’actuació preventiva vers les agressions sexuals. Registrar dinàmiques d’assetjament sexual al transport públic. |  |  |  | 
Actuacions a dur a terme | Impulsar la figura de les agents preventives davant l’assetjament sexual al transport públic, formades en gènere i en l’actuació vers les violències masclistes en dates significatives i grans esdeveniments. Estimular la formació periòdica de les agents preventives, segons les necessitats detectades a través de les intervencions realitzades. Creació de la figura d’intervenció des la perspectiva de gènere com a grup d’atenció especialitzat en la intervenció vers les violències masclistes al transport públic. Coordinar les actuacions dels serveis de seguretat en casos d’assetjament sexual amb les agents preventives. |  |  |  | 
Termini (anys) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
50.000 €
Mesura 3.2.
Impulsar la figura de les agents preventives
Cost estimat total d’implantació
Línia d’actuació 3 (LA3): Sistemes de prevenció i atenció
Agents responsables
Agents implicats
Generalitat de Catalunya
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Altres agents amb competències en planificació i gestió de la mobilitat (SCT, DIBA, AMB, etc.)
Principals ajuntaments
Operadors de transport
Empreses proveïdores de serveis de seguretat
Notes: Comentaris: Aquesta mesura es pot revisar per incloure com a prioritàries les dades definides a les mesures 2.2 i 2.3 (comunicacions entre infraestructura i vehicles connectats), 4.2 i 4.3 (oferta de transports), 5.1 (documentació electrònica) i 5.2 (plataforma d’operacions logístiques).
Cost:
Termini: Les revisions periòdiques es fan en un menor termini, ja que el grup i les dinàmiques de treball ja estaran creades i serà més fàcil reactivar-les que crear-les de nou

## Slide 29
Descripció | Incrementar els sistemes d’alarma i atenció disponibles als transports públics i les seves infraestructures, a través d’elements visuals, sonors i materials, que afavoreixin directament o indirectament a l’augment de seguretat de les persones usuàries del transport. |  |  |  | 
Finalitat | Incrementar la percepció de seguretat de les persones usuàries del transport públic. Afavorir la sensació d’acompanyament a les parades, estacions i marquesines menys transitades. Disposar d’un sistema de videovigilància que enregistri les situacions d’assetjament sexual i afavoreixi la recollida d’informació en la denúncia de la persona assetjada. |  |  |  | 
Actuacions a dur a terme | Augmentar la presència de càmeres de videovigilància al transport públic, els transbords, ascensors i les parades, i d’altres espais poc concorreguts, amb mala visibilitat o absència d’il•luminació. Crear dispositius d’alerta, auxili i socors a les parades del transport públic i a l’interior d’aquests, que s’acompanyin d’un element visual i/o sonor que afavoreixi a la intervenció comunitària. |  |  |  | 
Termini (anys) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
100.000 €
Mesura 3.3.
Sistemes d’alarma i atenció
Cost estimat total d’implantació
Línia d’actuació 3 (LA3): Sistemes de prevenció i atenció
Agents responsables
Agents implicats
Generalitat de Catalunya
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Operadors del transport públic
Altres agents amb competències en planificació i gestió de la mobilitat (SCT, DIBA, AMB, etc.)
Principals ajuntaments
Empreses proveïdores de serveis de seguretat
Notes: Comentaris: Aquesta mesura es pot revisar per incloure com a prioritàries les dades definides a les mesures 2.2 i 2.3 (comunicacions entre infraestructura i vehicles connectats), 4.2 i 4.3 (oferta de transports), 5.1 (documentació electrònica) i 5.2 (plataforma d’operacions logístiques).
Cost:
Termini: Les revisions periòdiques es fan en un menor termini, ja que el grup i les dinàmiques de treball ja estaran creades i serà més fàcil reactivar-les que crear-les de nou

## Slide 30
Descripció | Garantir l’atenció i recuperació de les persones que viuen situacions de violències sexuals al transport públic, impulsant les actuacions curoses i basades en l’acompanyament i la no revictimització, tot garantint la coordinació entre els principals agents de transport públic, els serveis de seguretat, les agents preventives i els cossos de seguretat. |  |  |  | 
Finalitat | Atendre a les persones que viuen violències sexuals al transport públic de manera eficaç i no victimitzadora. Facilitar l’atenció i la recuperació de les persones assetjades. Coordinar les intervencions davant les situacions d’assetjament sexual. Impulsar l’acció comunitària front l’assetjament sexual a l’espai públic. |  |  |  | 
Actuacions a dur a terme | Habilitar un espai d’atenció a les violències sexuals i recepció de denúncies al transport públic a les principals estacions de cada un dels mitjans de transport. Fer seguiment i donar resposta a les denúncies que es reben, exposant l’estat de la denúncia i el decurs del cas. Facilitar les vies de denúncies de l’assetjament sexual al transport públic. Impulsar la creació d’una base de dades amb els recursos territorials disponibles d’atenció a les dones i les persones LGBTI, la qual ha de recollir tots els equipaments de l’àrea metropolitana Realitzar infografies del Protocol unitari i integral d’abordatge d’agressions sexuals per al sistema de mobilitat i transport públic indiqui les vies d’actuació davant un assetjament sexual. |  |  |  | 
Termini (anys) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
50.000 €
Mesura 3.4.
Atenció i recuperació a les víctimes
Cost estimat total d’implantació
Línia d’actuació 3 (LA3): Sistemes de prevenció i atenció
Agents responsables
Agents implicats
Generalitat de Catalunya
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Altres agents amb competències en planificació i gestió de la mobilitat (SCT, DIBA, AMB, etc.)
Principals ajuntaments
Operadors de transport
Empreses proveïdores de serveis de seguretat
Notes: Comentaris: Aquesta mesura es pot revisar per incloure com a prioritàries les dades definides a les mesures 2.2 i 2.3 (comunicacions entre infraestructura i vehicles connectats), 4.2 i 4.3 (oferta de transports), 5.1 (documentació electrònica) i 5.2 (plataforma d’operacions logístiques).
Cost:
Termini: Les revisions periòdiques es fan en un menor termini, ja que el grup i les dinàmiques de treball ja estaran creades i serà més fàcil reactivar-les que crear-les de nou

## Slide 31: Mesures
LA1: Governança
LA2: Disseny i operacions
LA3: Sistemes de prevenció i atenció
LA4: Sensibilització i conscienciació
LA5: Eines tecnològiques

## Slide 32
Descripció | Formar al personal del transport públic en la igualtat de gènere i específicament en l’abordatge de les violències masclistes a les persones treballadores amb més proximitat laboral a les usuàries del transport públic. |  |  |  | 
Finalitat | Disposar d’una plantilla sensibilitzada en la igualtat de gènere. Impulsar les actuacions preventives enfront l’assetjament sexual al transport públic. Assolir un espai lliure d’agressions masclistes ni LGBTIfòbiques. Garantir que el personal de seguretat del transport públic està sensibilitzat en l’abordatge a les violències masclistes. Afavorir l’acompanyament de les persones que denuncien situacions d’assetjament. |  |  |  | 
Actuacions a dur a terme | Desplegar les eines per capacitar al personal del transport públic davant de l’assetjament sexual, incloent a les persones responsables de la gestió i la planificació dels diferents operadors del transport públic. Formació en matèria de gènere al personal que treballa als diferents modes de transport públic, incloent a les persones responsables de la gestió i la planificació dels diferents operadors del transport públic. Formació específica en l’abordatge de les violències sexuals al personal de seguretat del transport públic Organitzar i promoure jornades de gènere amb temàtiques específiques de transport adreçades a tots els sectors implicats amb un propòsit prospectiu, anàlisi dels problemes i compartir experiències. |  |  |  | 
Termini (anys) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
20.000 €
Mesura 4.1.
Formació al personal, administració i societat
Cost estimat total d’implantació
Línia d’actuació 4 (LA4): Sensibilització i conscienciació
Agents responsables
Agents implicats
Generalitat de Catalunya
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Altres agents amb competències en planificació i gestió de la mobilitat (SCT, DIBA, AMB, etc.)
Principals ajuntaments
Operadors de transport
Empreses proveïdores de serveis de seguretat
Notes: Comentaris: Aquesta mesura es pot revisar per incloure com a prioritàries les dades definides a les mesures 2.2 i 2.3 (comunicacions entre infraestructura i vehicles connectats), 4.2 i 4.3 (oferta de transports), 5.1 (documentació electrònica) i 5.2 (plataforma d’operacions logístiques).
Cost:
Termini: Les revisions periòdiques es fan en un menor termini, ja que el grup i les dinàmiques de treball ja estaran creades i serà més fàcil reactivar-les que crear-les de nou

## Slide 33
Descripció | Impulsar campanyes de sensibilització amb la finalitat d’afavorir la identificació de situacions d’assetjament sexual, disposar de les eines d’actuació disponibles davant aquestes violències, impulsar l’actuació comunitària i incrementar l’acompanyament a la persona que ha viscut l’assetjament. |  |  |  | 
Finalitat | Assegurar que les persones usuàries del transport públic coneixen l’existència del Protocol. Facilitar l’activació del circuit d’actuació. Fer partícip a totes les persones usuàries del transport públic de l’actuació davant les violències masclistes. Conscienciar a la ciutadania al voltant de la necessitat d’actuació col·lectiva davant un cas d’assetjament sexual a l’espai públic. Encoratjar a denunciar les violències masclistes viscudes al transport públic. |  |  |  | 
Actuacions a dur a terme | Campanyes d’informació i sensibilització adreçades a la ciutadania, fent èmfasi en el rebuig vers les violències sexuals i evidenciant l’existència del Protocol unitari i integral d’abordatge d’agressions sexuals per al sistema de mobilitat i transport públic. Incorporar en els projectes educatius de mobilitat la sensibilització vers l’assetjament sexual, fent èmfasi en la responsabilitat dels homes que assetgen. Impulsar actuacions de sensibilització enfocades als homes, amb l’objectiu que se sentin interpel•lats i rebutgin les violències sexuals que poden produir-se Conscienciar de la importància de donar resposta a tota persona que pugui ser víctima d’un assetjament sexual, per incentivar a la intervenció comunitària Eliminar de tot el sistema de transport públic qualsevol publicitat sexista. |  |  |  | 
Termini (anys) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
30.000 €
Mesura 4.2.
Campanyes de conscienciació
Cost estimat total d’implantació
Línia d’actuació 4 (LA4): Sensibilització i conscienciació
Agents responsables
Agents implicats
Generalitat de Catalunya
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Altres agents amb competències en planificació i gestió de la mobilitat (SCT, DIBA, AMB, etc.)
Principals ajuntaments
Operadors de transport
Empreses proveïdores de serveis de seguretat
Notes: Comentaris: Aquesta mesura es pot revisar per incloure com a prioritàries les dades definides a les mesures 2.2 i 2.3 (comunicacions entre infraestructura i vehicles connectats), 4.2 i 4.3 (oferta de transports), 5.1 (documentació electrònica) i 5.2 (plataforma d’operacions logístiques).
Cost:
Termini: Les revisions periòdiques es fan en un menor termini, ja que el grup i les dinàmiques de treball ja estaran creades i serà més fàcil reactivar-les que crear-les de nou

## Slide 34
Descripció | Comunicar les mesures de prevenció i actuació front l’assetjament sexual al transport públic disponibles prèviament a l’elaboració del Protocol d’actuació, per tal d’afavorir el seu ús. |  |  |  | 
Finalitat | Donar comptes a la ciutadania sobre les actuacions desenvolupades per fer front a l’assetjament sexual al transport públic. Garantir el coneixement de les mesures disponibles davant la prevenció i l’actuació vers l’assetjament sexual al transport públic. Impulsar l’ús de les mesures disponibles. |  |  |  | 
Actuacions a dur a terme | Impulsar campanyes comunicatives de les mesures de prevenció i actuació front l’assetjament sexual ja existents, com per exemple l’ús del transport nocturn i el servei de parades intermèdies. |  |  |  | 
Termini (anys) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
10.000 €
Mesura 4.3.
Atenció i recuperació a les víctimes
Cost estimat total d’implantació
Línia d’actuació 4 (LA4): Sensibilització i conscienciació
Agents responsables
Agents implicats
Generalitat de Catalunya
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Altres agents amb competències en planificació i gestió de la mobilitat (SCT, DIBA, AMB, etc.)
Principals ajuntaments
Operadors de transport
Empreses proveïdores de serveis de seguretat
Notes: Comentaris: Aquesta mesura es pot revisar per incloure com a prioritàries les dades definides a les mesures 2.2 i 2.3 (comunicacions entre infraestructura i vehicles connectats), 4.2 i 4.3 (oferta de transports), 5.1 (documentació electrònica) i 5.2 (plataforma d’operacions logístiques).
Cost:
Termini: Les revisions periòdiques es fan en un menor termini, ja que el grup i les dinàmiques de treball ja estaran creades i serà més fàcil reactivar-les que crear-les de nou

## Slide 35: Mesures
LA1: Governança
LA2: Disseny i operacions
LA3: Sistemes de prevenció i atenció
LA4: Sensibilització i conscienciació
LA5: Eines tecnològiques

## Slide 36
Descripció | Impulsar una bústia virtual anònima que reculli les denúncies d’assetjament sexual viscudes o presenciades al transport públic. |  |  |  | 
Finalitat | Comptabilitzar els assetjament sexuals que es pateixen o detecten al transport públic però no es denuncien administrativament. Extreure dades sobre l’estat de l’assetjament sexual al transport públic. Garantir un espai confidencial a les dones i persones LGBTI que pateixen assetjaments al transport públic. Afavorir l’obtenció de dades per a la Comissió de Seguiment. |  |  |  | 
Actuacions a dur a terme | Impulsar una bústia virtual anònima de denúncies de violències sexuals per poder comptabilitzar els assetjaments que es pateixen o es detecten al transport públic, però que no s’inicia un procediment administratiu. Incorporar una eina de comunicació o una aplicació digital per tal de que les persones usuàries puguin reportar qualsevol situació d’assetjament sexual, i permetre així ràpidament l’actuació dels agents de vigilància. |  |  |  | 
Termini (anys) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
10.000 €
Mesura 5.1.
Pàgines web, aplicacions mòbils i fòrums col·lectius
Cost estimat total d’implantació
Línia d’actuació 5 (LA5): Eines tecnològiques
Agents responsables
Agents implicats
Generalitat de Catalunya
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Altres agents amb competències en planificació i gestió de la mobilitat (SCT, DIBA, AMB, etc.)
Principals ajuntaments
Operadors de transport
Notes: Comentaris: Aquesta mesura es pot revisar per incloure com a prioritàries les dades definides a les mesures 2.2 i 2.3 (comunicacions entre infraestructura i vehicles connectats), 4.2 i 4.3 (oferta de transports), 5.1 (documentació electrònica) i 5.2 (plataforma d’operacions logístiques).
Cost:
Termini: Les revisions periòdiques es fan en un menor termini, ja que el grup i les dinàmiques de treball ja estaran creades i serà més fàcil reactivar-les que crear-les de nou

## Slide 37
Descripció | Digitalitzar les agressions sexuals al transport públic i disposar de dades sobre la incidència de les agressions sexuals al transport. |  |  |  | 
Finalitat | Recollir aquells espais en què hi ha un major nombre de situacions d’assetjament sexual. Observar tendències en les situacions d’assetjament sexual denunciades. Registrar les denúncies d’assetjament sexual al transport públic i fer-ne un seguiment. Detectar si les actuacions desenvolupades en matèria de prevenció i actuació són efectives per a l’erradicació de l’assetjament sexual al transport públic. |  |  |  | 
Actuacions a dur a terme | Fer un mapeig d’aquelles estacions o transports en què es denuncien més situacions d’assetjament sexual per a dissenyar mesures específiques. Crear un Registre que reculli les situacions d’assetjament detectades i denunciades. |  |  |  | 
Termini (anys) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
20.000 €
Mesura 5.2.
Digitalització de les agressions i punts crítics
Cost estimat total d’implantació
Línia d’actuació 5 (LA5): Eines tecnològiques
Agents responsables
Agents implicats
Generalitat de Catalunya
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
Altres agents amb competències en planificació i gestió de la mobilitat (SCT, DIBA, AMB, etc.)
Principals ajuntaments
Operadors de transport
Notes: Comentaris: Aquesta mesura es pot revisar per incloure com a prioritàries les dades definides a les mesures 2.2 i 2.3 (comunicacions entre infraestructura i vehicles connectats), 4.2 i 4.3 (oferta de transports), 5.1 (documentació electrònica) i 5.2 (plataforma d’operacions logístiques).
Cost:
Termini: Les revisions periòdiques es fan en un menor termini, ja que el grup i les dinàmiques de treball ja estaran creades i serà més fàcil reactivar-les que crear-les de nou

## Slide 38
Pla de mesures Tasques de suport per a l’anàlisi de les accions a dur a terme per a la prevenció de l’assetjament sexual en el transport públic
Maig 2021